**План действий по наведению порядка**

**и обустройству территории Советского района г. Минска на 2012 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| *1* | *2* | *3* |
| **Раздел 1. Совершенствование системы информирования населения по вопросам благоустройства территории района** |
| 1.1. Организация опроса граждан по месту жительства  |  |
| 1.1.1. Проведение опросов по месту жительства через расчетно-справочные центры УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» с привлечением территориальных комитетов по общественному самоуправлению | постоянно | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 1.1.2. Проведение опроса в общежитиях района, при проведении встреч с населением по месту жительства  | постоянно | Отдел по делам молодежи администрации районаОтдел идеологической работы администрации района |
| 1.2. Изучение мнения минчан по вопросам наведения порядка и обустройства территории района  |  |
| 1.2.1 создание на официальном сайте администрации Советского района г.Минска специальной рубрики (раздела), отражающей ход реализации Плана действий по наведению порядка и обустройству территории Советского района г.Минска на 2012 год.Обеспечение информационного наполнения рубрики | февральпостоянно | отдел идеологической работы, отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска |
| 1.2.2 размещение на официальном сайте администрации Советского района г.Минска обращений Минского горисполкома, руководства администрации к минчанам | февраль | отдел идеологической работы, отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.3 размещение на сайте администрации Советского района обращения к жителям района с призывом принять личное участие в субботниках, акциях по наведению порядка в районе, городе Координационного совета общественных объединений и партий Советского района г.Минска | март | Координационный совет общественных объединений и партий Советского района г.Минска\*, отдел идеологической работы администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.4 подготовка информации в т.ч. фотоматериалов об итогах реализации Плана действий по наведению порядка и обустройству территории Советского района г.Минска на 2011 год (далее – отчёта) | февраль | отдел городского хозяйства, отдел идеологической работы администрации Советского района г.Минска УП «ЖРЭО Советского района г.Минска» |
| 1.2.5 размещение отчёта в специальной рубрике сайта администрации Советского района г.Минска  | февраль | отдел идеологической работы, отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.6 организация информирования трудовых коллективов, население по месту жительства об итогах работы по наведению порядка и обустройству территории Советского района г.Минска в 2011 году и планах на 2012 год | (по отдельным графикам) | отдел идеологической работы администрации Советского района г.Минска УП «ЖРЭО Советского района г.Минска» |
| 1.2.7 создание групп «Общественного контроля», включающих представителей комитетов территориального общественного самоуправления, общественных объединений. Закрепление групп за микрорайонами. Организация взаимодействия с активом групп с целью обеспечения качества проводимых работ по наведению порядка. | февральпостоянно | УП «ЖРЭО Советского района г.Минска», отдел идеологической работы администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.8 открытие специальной рубрики (раздела) «Общественный контроль» на сайте администрации Советского района г.Минска для изучения мнения минчан, их оценки качества проводимых работ в ходе реализации Плана.  | март | отдел идеологической работы, отдел городского хозяйства администрации Советского района |
| 1.2.9 организация рассмотрения предложений минчан, информации о недостатках в проводимой работе, поступивших в специальную рубрику «Общественный контроль» сайта администрации Советского района г.Минска  | постоянно | отдел городского хозяйства, отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.10 организация информирования жителей о работе специального раздела, рубрики- по месту жительства (путем размещения объявлений в местах, наиболее часто посещаемых минчанами: ЖЭУ, расчетно-справочные центры, торговые объекты, общежития и т.д.)- в ходе единых дней информирования населения | январь-март | отдел идеологической работы администрации Советского района;УП «ЖРЭО Советского района г.Минска»  |
| 1.2.11 организация опроса минчан по месту жительства через структурные подразделения ЖКХ, учреждения здравоохранения, службы «одно окно», в общежитиях. Привлечение к проведению опросов комитетов территориального общественного самоуправления (далее - КТОС), товариществ собственников, информационно-пропагандистских групп во время встреч по месту жительства. | ежеквартально | УП «ЖРЭО Советского района г.Минска», отдел городского хозяйства, отдел идеологической работы, отдел по делам молодежи администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.12 представление в Мингорисполком, администрацию района итогов анкетирования граждан, включающих конкретные предложения по благоустройству, развитию территории города Минска, Советского района | до 16 марта 18 июня 20 августа 16 ноября | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.13. обобщение результатов анкетирования для реализации предложений граждан по благоустройству, развитию территории Советского района г.Минска  | до 16 марта 18 июня 20 августа 16 ноября  | отдел идеологической работы,отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.14 организация акции «Каждому минчанину – уютный двор»(привлечение комитетов общественного самоуправления, товариществ собственников, организаций застройщиков к участию в благоустройстве закрепленных за ними территорий во время проведения месячников, субботников) | апрельоктябрь | отдел городского хозяйства,отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.15 организация и проведение молодежных акций в поддержку волонтерского движения по наведению порядка и обустройству г.Минска в т.ч. территорий, прилегающих к общежитиям  | апрель-октябрь еженедельно | Советский РК ОО «БРСМ»\* |
| 1.2.16 организация субботников с участием общественных объединений, партий с широким освещением в СМИ | апрельоктябрь(по отдельным планам субботников) | отдел идеологической работы администрации Советского района г.Минска, отдел городского хозяйства,Координационный совет общественных объединений и партий Советского района г.Минска\*  |
| 1.2.17 проведение молодёжных субботников на площадках, объектах социально-значимых для города Минска | апрельоктябрь | Советский РК ОО «БРСМ»\*УП «ЖРЭО Советского района г.Минска» |
| 1.2.18 проведение смотров-конкурсов на лучший двор, подъезд | август-сентябрь( по отдельным планам) | отдел городского хозяйства, отдел идеологической работы администрации Советского района, УП «ЖРЭО Советского района г.Минска» |
| 1.2.19 проведение праздников двора по итогам районных конкурсов, приуроченных ко Дню города  | сентябрь | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.20 проведение районных конкурсов среди общежитий на лучшее благоустройство закреплённой территории | по отдельным планам | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.21 проведение торжественных мероприятий по итогам реализации районных Планов действий по наведению порядка и обустройству территории г.Минска на 2012 год. Награждение наиболее активных граждан, КТОСов, представителей общественных организаций  | декабрь | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.22 проведение городского, районных конкурсов на лучший плакат, социальный видеоролик среди учащейся, студенческой, рабочей молодёжи, направленных на формирование экологической культуры и навыков бережного отношения к окружающей среде  | по отдельному плану | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| 1.2.23 проведение собраний с населением по месту жительства с целью информирования:- о мероприятиях, направленных на улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных и платных бытовых услуг, о необходимости экономного использования топливно-энергетических ресурсов, организации раздельного сбора коммунальных отходов, сокращения численности безнадзорных животных;- о необходимости привлечения средств населения к долевому участию в ремонте подъездов, установке детского оборудования, благоустройстве дворовых территорий, обустройстве дополнительных парковочных мест, установке средств видеонаблюдения, автоматических систем управления освещением в МОП | согласно графикам | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска,отдел идеологической работы администрации Советского района  |
| 1.2.24 проведение работы по инвентаризации дворовых территорий и созданию банка данных маломобильных групп населения с целью выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды для их передвижения | в течение года | отделы, управления, структурные подразделения администрации Советского района г.Минска  |
| **Раздел 2. Обустройство и ремонт жилищного фонда** |
| 2.1. разработка и реализация мероприятий по комплексному обустройству 78 дворовых территорий, в том числе за счет средств населения 23 дворовых территории, по устройству и совершенствованию внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, детских игровых площадок, оборудованию мест отдыха, озеленению, установке малых архитектурных форм и других элементов благоустройства,  | апрель-октябрь | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»Отдел городского хозяйства администрации района |
| 2.2 проведение капитального ремонта 28 жилых домов на площади 37, 529 тыс. кв.м. | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.3 ремонт 231 подъезда 116 жилых домов, в том числе с участием жильцов 192 подъезда 109 жилых домов | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.4. тепловая модернизация 85 жилых домов на площади 51 498 м.кв. | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.5 установка 224 энергоэффективных светильников (ламп) в местах общего пользования в рамках капитального ремонта жилых домов | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.6 приобретение и установка 8 580 автоматических систем управления освещением в местах общего пользования жилых домов  | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.7 выполнение работ по текущему ремонту асфальтовых покрытий внутридворовых проездов (14,000 кв. м.) | март-октябрь | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.8. реализация мероприятий по устройству новых и ремонту существующих площадок для выгула домашних животных (4 ед.) | II-III кварталы | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.9. размещение 60 элементов визуального адресного ориентирования:-табличек на подъезды – 38 шт.; -аншлагов – 10 шт.; -номерных знаков – 12 шт. | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.10. проведение мероприятий по упреждению надписей на фасадах зданий, закрашивание надписей | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»,отдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района г.Минска  |
| 2.11. создание необходимых условий для организации и дальнейшей работы по созданию ТС, в т.ч. в домах после капитального ремонта.  | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации района УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.12. проведение семинаров с председателями ТС и ЖСК | ежеквартально | Отдел городского хозяйства администрации района УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.13. организация обучающих курсов для повышения квалификации председателей ТС и ЖСК | май | Отдел городского хозяйства администрации районаУП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.14. разработка и реализация мероприятий по обеспечению безопасности проживания граждан в жилом фонде, недопущению несанкционированного доступа в технические помещения жилого фонда (программы по закрытию чердаков, подвалов, подъездов).Проведение упреждающих мероприятий. | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.15. развитие конкурентной среды в отрасли жилищно-коммунального хозяйства  | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.16. разработка и реализация мероприятий по организации уборки дворовых территорий в зимний период, в т.ч. уборке парковочных мест, с участием населения | I-IV кварталы | Отдел городского хозяйства администрации района УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.17. замена 8 250 пог. м ограждений земельных участков  | II-IV кварталы | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.18. организация работ по освобождению дворовых территорий от брошенного (длительное время неэксплуатируемого) транспорта | в течение года | Отдел городского хозяйства администрации района УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 2.19 снос 107 строений (сараев), в том числе 3 гаража, 104 сарая.  | в течение года | КУП «УКС администрации Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| **Раздел 3. Содержание, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети и ее элементов** |
| 3.1. капитальный ремонт улично-дорожной сети:- пл. Я.Коласа;- ул. Куйбышева от ул. В.Хоружей до ул. Сурганова;- ул. В.Хоружей от ул. М.Богдановича до ул. Кропоткина.  | в течение года | УП «Гордорстрой» |
| 3.2. текущий ремонт улично-дорожной сети:- всего 25 000 м.кв; - в том числе тротуаров – 5 000 м.кв.  | в течение года | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» |
| 3.3. ремонт и окраска 112 навесов и малых архитектурных форм на остановках общественного транспорта | в течение года | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» |
| 3.4. ремонт уличного наружного освещения- капитальный ремонт с модернизацией наружного освещения квартала ул.Куйбышева – ул.Сурганова- ул.М.Богдановича- ул.Кульман;- капитальный ремонт с модернизацией наружного освещения ул.Некрасова-(от ул.Я.Коласа до ул.Л.Беды);- капитальный ремонт с модернизацией наружного освещения ул.Платонова (от ул.Академической до ул.Козлова);**-** капитальный ремонт с модернизацией наружного освещения квартала «Зеленый Луг-6» (ул.Мирошниченко,31-33) | III-IV кварталы | УП «Мингорсвет» |
| 3.5. обеспечение ухода за полосой отвода автомобильных и железных дорого, дорожными сооружениями (сбор и вывоз отходов, скашивание сорной растительности, своевременная отчистка от древесно-кустарниковой растительности) | в течение года | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска»УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» |
| 3.6. анализ готовых проектов с целью увеличения объема капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети в 2013 году  | I–III кварталы | КУП «УКС администрации Советского района г. Минска»УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» |
| **Раздел 4. Содержание, ремонт и реконструкция объектов зеленого хозяйства** |
| 4.1. разработка Плана мероприятий по подготовке зон отдыха населения на территории Цнянского водохранилища в летний период 2012 года  | апрель | Отдел идеологической работы администрации района |
| 4.2 обустройство и приведение в надлежащее состояние мест зон отдыха территории Цнянского водохранилища  |  |
| 4.2.1. подготовка зон отдыха Цнянского водохранилища к весенне-летнему сезону 2012 года  | апрель | Отдел городского хозяйства администрации районаЗакрепленные промышленные предприятия, колледжи |
| 4.2.2. содержание территории зоны отдыха Цнянского водохранилища в надлежащем санитарно-техническом состоянии  | постоянно | УП «Минское лесопарковое хозяйство»»УП «Минскзеленстрой» УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»  |
| 4.2.3. обеспечение постоянного контроля и надлежащего состояния территории и инфраструктуры зоны отдыха Цнянского водохранилища | постоянно | Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. МинскаУправление внутренних дел администрации Советского района г. Минска  |
| 4.3. организация и проведение в весенний и осенний периоды месячников/субботников по уборке, благоустройству и озеленению территории Советского района г. Минска | апрель, октябрь | Отдел городского хозяйства администрации районаОтдел по делам молодежи администрации районаОтдел культуры администрации района Отдел торговли и услуг администрации районаОтдел архитектуры и градостроительства администрации районаУправление образованияОтдел идеологической работы администрации районаОтдел строительства администрации районаОтдел культуры администрации районаКоммунальные службы районаРК ОО «БРСМ» |
| 4.4. привлечение комитетов общественного самоуправления к участию в благоустройстве подведомственных территорий во время проведения месячников/субботников  | апрель, октябрь | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 4.5.проведение районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство, цветочное оформление и санитарное содержание территории Советского района г. Минска в 2012 году  | май-август | Отдел городского хозяйства администрации района Отдел торговли и услугУправление образованияУчреждения здравоохраненияУП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 4.6. подведение итогов районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство, цветочное оформление и санитарное содержание территории Советского района г. Минска в 2012 году | октябрь | Отдел городского хозяйства администрации района  |
| 4.7. комплексное благоустройство озелененных территорий общего пользования - 1 ед. (парк)  | в течение года | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска |
| **Раздел 5. Озеленение и цветочное оформление объектов и территории города** |
| 5.1. посадка деревьев (3,2 шт.), в том числе 2,0 тыс. шт. за счет средств субъектов хозяйствования  | январь-апрель, октябрь-декабрь | Отдел городского хозяйства администрации районаУП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» Управление образования администрации районаСубъекты хозяйствования  |
| 5.2. посадка кустарников (10,340 тыс.шт.), в том числе 5 тыс. шт. за счет средств субъектов хозяйствования | январь-апрель, октябрь-декабрь |
| 5.3. посадка цветов (1,190 тыс.шт.) тыс. цветов, в том числе 865,0 тыс. шт. за счет средств субъектов хозяйствования | май |
| 5.4. устройство газонов (5,8 га) | апрель-ноябрь | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 5.5. создание декоративных композиций, малых ландшафтно-архитектурных художественных форм и комплексов (39 ед.) | апрель-май  | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» Управление образования администрации района |
| 5.6. озеленение и цветочное оформление объектов торговли, бытовых услуг, общественных и административных зданий (установка МАФ, кашпо, цветочниц, урн) | до конца мая | Отдел городского хозяйства администрации районаУП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» Управление образования администрации районаСубъекты хозяйствования  |
| **Раздел 6. Совершенствование комплексного благоустройства и архитектурно-эстетическое оформление объектов города** |
| 4.1. благоустройство 21 территории предприятий и организаций различных форм собственности  | II-IV кварталы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации районаОтдел городского хозяйства администрации района Руководители территориальных секторов района |
| 4.2. ремонт и окраска 247 фасадов зданий, в том числе: - УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» - 42 ед.; - сектора частной усадебной застройки - 110 ед.;- предприятий – 95 ед. | II-IV кварталы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»Руководители территориальных секторов района |
| 4.3. архитектурно-декоративная подсветка 14 фасадов зданий | II-IV кварталы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.4. рекламно-световое оформление 24 объектов торговли и обслуживания населения  | II-IV кварталы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации районаОтдел торговли и услуг администрации района |
| **Раздел 7. Приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов и мест захоронения** |
| Поддержание в надлежащем состояниимемориального комплекса **-** Военное кладбище по ул. Козлова, 61 мемориальной доски, 41 памятника архитектуры  | апрель, октябрь | Отдел культуры администрации района Отдел по делам молодежи администрации районаРК ОО «БРСМ» |
| **Раздел 8. Обустройство объектов образования** |
| 8.1. Ремонт 2 кровель: - ГУО «Ясли-сад № 366 г.Минска» (ул. Сурганова, 55);- ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» Советского района г.Минска» (ул. Я.Коласа, 47/2) | II-III кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.2. Замена 1 ограждений:  - ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Минска» (ул.Л.Беды, 9)  | II-III кварталы  | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.3. Ремонт 4 фасадов зданий:- ГУО «Ясли-сад № 371 г.Минска» (ул. Я.Коласа, 67);- ГУО «Ясли-сад № 379 г.Минска» (ул. Куйбышева, 87);- ГУО «Социально-педагогический центр Советского района г.Минска» (2-ой Измайловский пер., 13)- ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения № 23 г.Минска» (пр. Независимости, 45) | II-III кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия:- ГУО «Ясли-сад № 156 г.Минска» (ул. Я.Коласа, 25/3);- ГУО «Ясли-сад № 306 г.Минска» (ул. М.Богдановича, 143);- ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Минска» (ул.Л.Беды, 9) | II-III кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.5. текущий ремонт школьных стадионов (3 ед.) | III квартал | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.6. ремонт входных групп и крылец (1 ед.)  | III квартал | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.7. ремонт отмосток зданий  | II-III кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.8. ремонт теневых навесов  | I-II кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.9. установка надворного и игрового оборудования (1 ед.) | I-II кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.10. установка малых архитектурных форм (5 600 ед.) | I-II кварталы | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.11. посадка цветов (85 000 шт.) | II квартал | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.12. посадка кустов (240 шт.) | II квартал | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.13. посадка деревьев (86 шт.) | II квартал | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.14. проведение субботников  | апрель, октябрь | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.15. проведение месячника по наведению порядка и благоустройству территорий объектов образования | апрель, октябрь | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.16. проведение тематических занятий с учащимися  | постоянно | Управление образования администрации Советского района г.Минска |
| 8.17. проведение паспортизации плоскостных спортивных сооружений, разработка мероприятий по текущему (капитальному) ремонту спортивных площадок в жилых кварталах | март-апрель | КУП «Физкультура и здоровье»Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации районаУП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 8.18. текущий ремонт открытой плоскостной спортивной (баскетбольной) площадки по ул. Кульман, 14 | май-июль | КУП «Физкультура и здоровье»Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации района  |
| **Раздел 9. Обустройство объектов здравоохранения** |
| 9.1. текущий ремонт 8 объектов здравоохранения  | в течение года | УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска» |
| 9.2. реконструкция (модернизация) 2 объектов здравоохранения  | в течение года | УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска» |
| 9.3. проведение субботника по наведению порядка и благоустройству территорий здравоохранения | в течение года | УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска» |
| **Раздел 10. Обустройство объектов торговли** |
| 10.1. обновление рекламного оформления, вывесок | в течение года | Отдел торговли и услуг администрации Советского района г.Минска |
| 10.2. наличие урн, цветочниц и других малых архитектурных форм | в течение года | Отдел торговли и услуг администрации Советского района г.Минска |
| 10.3. ремонт входных групп и фасадов  | в течение года | Отдел торговли и услуг администрации Советского района г.Минска |
| 10.4. поддержание витрин в надлежащем санитарном состоянии  | в течение года | Отдел торговли и услуг администрации Советского района г.Минска |
| 10.5. тематическое оформление при проведении республиканских и общегородских мероприятий  | в течение года | Отдел торговли и услуг администрации Советского района г.Минска |
| **Раздел 11.** **Устройство мест по хранению автотранспортных средств** |
| Обеспечение жилых территорий доступными парковочными местами хранения личного автотранспорта граждан, принятие мер по обустройству и расширению существующих, организации новых автостоянок и парковок (за счет средств юридических и физических лиц): | январь-ноябрь | Отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска Отдел строительства администрации Советского района г.МинскаОтдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района г.Минска УП «ЖРЭО Советского района г.Минска»УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» |
| - строительство 3 паркингов (подземных гараж-стоянок) на 537 машино-мест |
| - строительство гостевых парковок на 1 354 машино-мест |
| **Раздел 12. Улучшение экологической среды** |
| 12.1. выполнение мероприятий по уничтожению и предотвращению распространения инвазивного растения борщевика Сосновского | май-октябрь | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» Отдел городского хозяйства администрации района Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска |
| 12.2 составление схем мест произрастания борщевика Сосновского | май | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 12.3 регулярное скашивание борщевика Сосновского | май-ноябрь | УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»Отдел городского хозяйства администрации района |
| 12.4 научно обоснованный выбор площадок складирования снега, их подготовка к эксплуатации  | август  | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» |
| **Раздел 13. Раздельный сбор вторичных материалов** |
| 13.1. обустройство площадок для раздельного сбора с расчетом не менее 1 контейнера на 2 подъезда 9-ти этажного жилого дома (50 площадок) | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 13.2. оснащение площадок контейнерами для раздельного сбора коммунальных отходов (приобретение контейнеров – 50 шт.) | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| 13.3. совершенствование материально-технической базы для увеличения сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (установка контейнеров, увеличение красности вывоза вторичных ресурсов)  | март  | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» |
| **Раздел 14. Внешнее оформление города** |
| 14.1. разработка схемы действий по вывешиванию государственных флагов и флагов расцвечивания, установке растяжек на проспектах и каркасных улицах, организации работ коммунальных служб по поддержанию порядка в местах проведения массовых мероприятий и т.д. | март | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Советского района г.МинскаОтдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска УП «Ремавтодор Советского района г.Минска»УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» |
| 14.2. вывешивание в дни государственных праздников 783 флага расцвечивания, 12 флагов Республики Беларусь, 12 флагов города Минска  | в течение года | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» |
| **15. Благоустройство строительных площадок** |
| 15.1. сокращение сверхнормативного незавершенного строительства | IV квартал | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска  |
| 15.2. обеспечение нормативной освещенности строительных площадок | I–II кварталы | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| 15.3. обеспечение единообразия оформления паспортов строительных объектов, схемы движения транспорта, порядок содержания территории | I – II кварталы | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| 15.4. содержание подъездных путей и проходов на строительной площадке | I–II кварталы | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| 15.5. размещение баннеров | в течение года | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| 15.6. наведение порядка на промышленных базах и промышленных предприятиях в организациях строительного комплекса | в течение года | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| 15.7. проведение субботников на строительных объектах  | в течение года | Отдел строительства администрации Советского района г.Минска |
| **Раздел 16. Контроль выполнения мероприятий Плана действий** |
| 16.1. обобщение и контроль выполнения Плана действий  | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел городского хозяйства администрации Советского района г.Минска ответственные исполнители по разделам  |